ZMLUVA O DIELO č. 1/2013

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka medzi:

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Ďurďové

Ďurďové č. 27, 018 22 Pružina

IČO: 00 692492

DIČ: 2020694038

Zastúpenie: Pavol Janík, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 2813463001/5600

Tel.: 042/435 32 40

Fax:

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Udiča 530, 01801 Udiča

IČO: 45348430

IČ DPH: SK 2022939017

Zastúpenie: Ing. Miloslav Bajza, konateľ

Bankové spojenie: VÚB BANKA a.s.,

Číslo účtu: 2694462451/0200

Tel. č.: +421905 618 575

e-mail: cestnestavby.pb@centrum.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro,

Vložka číslo 22424/R

Čl. II.

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

Zákazka č. 01/2013

Názov stavby: „Autobusové zastávky, ihrisko, mantinely v obci Ďurďové“ – časť C.) Ihrisko, mantinely v obci Ďurďové

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie (GP): PROJART spol. s.r.o. (Ing. Martin Sandanus)

Miesto zhotovenia diela: Ďurďové

Čl. III.

PREDMET PLNENIA

- Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Autobusové zastávky, ihrisko, mantinely v obci Ďurďové“  - časť C.) Ihrisko, mantinely v obci Ďurďové podľa víťaznej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Víťazná cenová ponuka vychádza z vyhodnotenia prieskumu trhu na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 9.9.2011.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a odovzdať ho objednávateľovi, podľa priložených rozpočtových nákladov.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Predmet plnenia je určený na základe predloženého a vzájomne odsúhlaseného rozpočtu stavby, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

- Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela za podmienky úhrady čiastkových faktúr za zhotovené práce. Do tejto doby zostáva dielo majetkom zhotoviteľa.

- Dielo sa bude odovzdávať naraz po jeho dokončení s predchádzajúcimi kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu.

- Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené s vykonaním skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržiavanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu.

Čl. IV.

ČAS PLNENIA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite v čl. III tejto zmluvy v termíne do:

- Začatie prác na diele: do 3 dní od odovzdania, prevzatia staveniska

- Dokončenie prác na diele: 10 mesiacov od nástupu na práce

- Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie  potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch :

  - odovzdanie staveniska do:30 dní od podpísania zmluvy o dielo č. 1/2013 zo dňa 03.04.2013

  - úhrada platieb  ceny diela spôsobom a za podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy

- Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného  spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. Zhotoviteľ o tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa vopred.

- Objednávateľ sa zaväzuje ,že pristúpi na predĺženie termínu ukončenia podľa návrhu  zhotoviteľa, pokiaľ sa zväčší rozsah predmetu zmluvy.

### Čl. V.

### CENA

Zhotoviteľ zhotoví celé dielo za cenu podľa rozpočtu stavby víťaznej cenovej ponuky, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III činí: 23 983,16 EUR

Slovom: dvadsaťtritisícdeväťstoosemdesiattri eur šestnásť centov

RN bez DPH                                 DPH 20 %                            RN s DPH

19 985,97 EUR                             3 997,19 EUR                      23 983,16 EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ dojednávajú cenu diela takto:

- Cena za dielo bola dohodnutá účastníkmi zmluvy na základe predložených technických riešení a rozpočtu stavby.

- Zhotoviteľ vykoná všetky výkony potrebné pre technicky bezchybné vyhotovenie diela, zodpovedajúce všetkým úradným predpisom normám a remeselným zvyklostiam.

- V cene  za  zhotovenie  diela sú  obsiahnuté   náklady  na  vybudovanie,  prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia  staveniska zhotoviteľa.

Kompletné materiály musia byť odsúhlasené s objednávateľom, pokiaľ nie sú jednoznačne určené v PD.

- Cena diela sa môže meniť len v týchto prípadoch :

- Ak sa mení sadzba DPH

- V prípade nepredvídateľných skutočností (vyššia moc)

- Zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Cena diela bude objednávateľovi účtovaná čiastkovými faktúrami.

Podkladom pre odsúhlasenie čiastkového plnenia zhotoviteľa je skutočne vykonaný a objednávateľom odsúhlasený a podpísaný súpis prác. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k prevzatému súpisu prác do 7 dní od prevzatia. V opačnom prípade sa má zato, že súpis prác je odsúhlasený. Na základe objednávateľom odsúhlaseného rozsahu prác môže dodávateľ odúčtovať časť faktúry.

Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ

- číslo čiastkovej faktúry

- poradové číslo

- deň vyhotovenia a deň splatnosti čiastkovej faktúry

- dátum uskutočnenia plnenia

- označenie peňažného ústavu a č. účtu, na ktorý sa má platiť

- názov stavby

- číslo tejto obchodnej zmluvy, číslo poradia platby

- účtovanú sumu vrátane DPH

- označenie osoby, ktorá čiastkovú faktúru vystavila

- pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

- prílohu - potvrdenie o vecnom a kvalitatívnom splnení čiastkového záväzku zhotoviteľa potvrdeného objednávateľom (potvrdenie súpisu prác).

- Lehota  splatnosti  platobných  dokladov  uvedených  v bode  1 písm. A/ je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.

- V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie – prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

- Objednávateľ nie je platcom DPH.

## Čl. VII.

###### ZÁRUČNÁ LEHOTA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle Obchodného  zákonníka

- Zhotoviteľ dáva záruku za  dielo na dobu 5 rokov .

Záručná doba začína plynúť dňom po odovzdaní diela.

Na výrobky, na ktoré udáva výrobca inú záruku ako 5 rokov, platí záruka výrobcu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – doručenie reklamácie. Plynutie záručnej doby pokračuje písomným potvrdením odstránenia závady objednávateľom.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ, v prípade, keď boli súčasťou jeho dodávky.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré   nemohol zistiť, alebo od neho požadovať v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby alebo inými okolnosťami (vyššia moc).

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

- Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase.

- Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

- zjavné vady , t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká

- skryté vady,  ktoré  objednávateľ  nemohol  zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do  5 pracovných dní od ich zistenia.

Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 15 pracovných dní po jej obdržaní a následne do ďaľších 15 dní nastúpiť na realizáciu na odstránenie uvedenej skrytej závady, ktorú musí do 20 dní odstrániť a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob odstránenia a primeranú lehotu odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom- podľa charakteru vady.

- Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením                                                       Obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže meniť uplatnený nárok na   odstránenie vady.

- Po výzve na odstránenie závady počas plynutia záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť závady v dohodnutej lehote.

#### Čl. VIII.

## ZMLUVNÉ SANKCIE

- Ak zhotoviteľ ukončí dielo uvedené v článku II po termíne uvedenom v čl. IV bodu 1, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela podľa čl. V za každý deň omeškania.

- V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

- Zmluvné pokuty, sankcie a úroky dojednané touto zmluvou hradí povinná strana   nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.

- V prípade, že dôjde k zrušeniu, k bezdôvodnému odstúpeniu alebo ku zmareniu plnenia tejto zmluvy na strane  objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, odstúpenia alebo zmarenia fakturovať objednávateľovi.

- Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 15 dní, zhotoviteľ má právo práce na stavbe prerušiť. Nový termín ukončenia diela a opätovného nástupu na práce sa dohodne v dodatku k tejto zmluve podľa návrhu zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprípustnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané.

## Čl. X.

            - OSTATNÉ USTANOVENIA

- Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje  sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku II. tejto zmluvy. Doklad o odbornej spôsobilosti /autorizácia/ bude predložený pri podpise tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ bude  priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby prostredníctvom stavbyvedúceho.

Čl. XI.

PLATNOSŤ ZMLUVY

- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

- Zhotoviteľ diela môže jednostranne od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ diela v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 15 dní po splatnosti faktúry. Týmto odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva zhotoviteľa na úhradu vykonanej práce a na náhradu škody vzniknutej zavinením objednávateľa .

- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

- Zhotoviteľ poruší podstatné ustanovenia tejto zmluvy, je nato písomne upozornený  a napriek tomu nezjedná nápravu do 15 dní.

- Zhotoviteľ poruší technologickú disciplínu, a  po upozornení objednávateľa písomne v stavebnom denníku do 15 dní nezjedná nápravu.

- Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky počas výstavby diela v dohodnutej lehote a bol na ne upozornený stav. dozorom písomne.

- V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy objednávateľom resp. zhotoviteľom nie sú dotknuté jeho práva druhej strany na náhradu vzniknutej škody.

- V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí  písomné  odstúpenie od zmluvy doručiť druhej strane. Za doručenie sa považuje i nevyzdvihnutie doporučenej zásielky na pošte v odbernej lehote.

- Po jednostrannom odstúpení ktorejkoľvek zmluvnej strany musia zmluvné strany    vykonať  na stavbe inventarizáciu, z ktorej  sú povinní urobiť zápis.

Čl. XII.

NÁHRADA ŠKODY TRETÍM OSOBÁM

- Ak pracovnými postupmi zhotoviteľa pri výstavbe diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vznikne škoda tretím osobám, za túto škodu v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

## Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej  prípadných     dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

- Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou.

- Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou  zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie prísluš. súdu v SR.

- V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

- projektová dokumentácia

- cenová ponuka

- Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

- Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

- Pred zahájením stavebných prác budú pracovníci zhotoviteľa preškolení z predpisov BOZP a PO. Pracovníci zhotoviteľa budú pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

- V prípade, že by došlo z dôvodov, ktoré nemohla ani jedna zo zmluvných strán predvídať, k zmene v rozsahu prác (vyššia moc, nedostatočná únosnosť podložia, poškodenie hrobových miest a pod.), tieto práce budú predmetom osobitných dohôd a zmluvných vzťahov.

V Ďurďovom dňa: 03.04.2013                             V Ďurďovom dňa:03.04.2013

–––––––––––––––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Ďurďové              	                                CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Pavol Janík		          	                                Ing. Miloslav Bajza

starosta obce					                  konateľ